|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance de AgroSense ha sido parcial respecto de la carta Gantt. Hemos logrado definir la propuesta técnica, adquirir materiales y avanzar en el prototipo físico y en la interfaz web, pero la integración y las pruebas han requerido más tiempo del previsto. La decisión de incorporar BigQuery implicó rediseñar el flujo de datos y revisar la arquitectura inicialmente planteada. También surgieron dificultades eléctricas: la alimentación disponible no fue suficiente, se dañó un relé y tuvimos que trabajar en una solución de regulación. La colaboración del equipo facilitó resolver estos problemas, aunque las dependencias entre componentes afectaron la planificación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos abordado las dificultades ajustando la arquitectura y priorizando las funciones esenciales del MVP. Participé en decisiones de diseño y en la adquisición de los componentes, además de colaborar con mis compañeros en el montaje y la revisión del prototipo. Para las siguientes etapas debemos validar por separado la alimentación, los sensores, la comunicación y el flujo de datos antes de integrar todo. También necesitamos actualizar las tareas de Jira, registrar los cambios técnicos y definir pruebas con resultados observables, de manera que los imprevistos no se traduzcan únicamente en retrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi aporte, especialmente en el diseño y desarrollo frontend, la experiencia de uso de la plataforma, la compra de materiales y mi participación en definiciones de arquitectura. Aunque en la Fase 1 proyecté desempeñarme principalmente en backend, infraestructura y gestión de datos, durante esta etapa asumí más trabajo de interfaz y coordinación técnica con el resto del sistema. Ese cambio me permitió conocer mejor una solución de extremo a extremo. Debo mejorar la documentación de mis decisiones, la estimación de tiempos y la definición de pruebas de interfaz e integración, competencias que ya había identificado como áreas por fortalecer.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo acotar las validaciones para demostrar que el MVP cumple su propósito sin presentar como terminadas funcionalidades que aún están en integración. Quisiera consultar al docente qué evidencias mínimas espera sobre el flujo completo desde los sensores hasta la visualización en la web, y cómo debemos justificar técnicamente el cambio de arquitectura hacia BigQuery respecto de la propuesta inicial. También considero importante precisar los criterios para evaluar estabilidad, confiabilidad de los datos y funcionamiento del sistema de riego.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero necesario ajustar la distribución según el trabajo realizado y las dependencias actuales, sin perder la responsabilidad compartida sobre el prototipo. Johan continúa a cargo del backend y la integración de datos; yo me concentro en frontend, diseño de la plataforma y apoyo en arquitectura; Diego mantiene el seguimiento de Jira y la organización de actividades; y Kevin se enfoca en documentación y evidencias. El montaje, las pruebas de hardware y la resolución de fallas deben seguir siendo tareas conjuntas. Además, debemos asignar responsables y fechas a las pruebas de integración, correcciones y registro de resultados.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido valioso porque reunimos competencias complementarias y enfrentamos juntos la dificultad principal: transformar componentes y servicios separados en un prototipo funcional. Destaco la disposición para adaptar el diseño cuando aparecieron problemas técnicos y para apoyar el montaje más allá de los roles individuales. Como equipo necesitamos mejorar la visibilidad de los avances entre clases, mantener Jira actualizado y documentar decisiones, bloqueos y evidencias de prueba. Esto permitirá evaluar el progreso con resultados verificables y no solamente con actividades realizadas.