|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú planificación ágil (Backlog y Sprints en Jira) y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? Sí, el avance general se mantiene alineado con la planificación ágil estructurada en nuestro Product Backlog y tablero de Jira. Actualmente estamos ejecutando el Sprint 2 (Sensores y adquisición) dentro de los plazos establecidos. Las tareas de visualización de temperatura, humedad ambiental y humedad de suelo (HU-05 y HU-06) ya se encuentran en revisión, mientras que la integración de la sonda de nutrientes, el sensor espectral y las lecturas automáticas (HU-07, HU-08 y HU-09) avanzan activamente en desarrollo. Esto nos permite avanzar de forma incremental hacia el hito crítico del siguiente sprint: lograr el flujo completo del dato desde el microcontrolador hasta la plataforma web. ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Factores facilitadores: - Buena organización y reparto de tareas: Cada integrante tiene un rol bien definido (hardware, programación del dispositivo, base de datos y plataforma web). Esto permitió trabajar al mismo tiempo sin estorbarnos ni depender de una sola persona. - Uso del tablero de trabajo y reuniones cortas: Llevar el control de las tareas en una plataforma visible nos ayudó a saber siempre qué está pendiente, qué está listo y resolver rápido cualquier duda antes de que se convirtiera en un atraso. - Compras a tiempo: Conseguir las piezas y sensores desde las primeras semanas aseguró que empezáramos a armar y probar el equipo sin perder días valiosos esperando encomiendas. Factores dificultadores y cómo se resolvieron: - Conectar demasiadas piezas a la vez: Al intentar unir todos los sensores al mismo circuito se producían lecturas raras y errores de compatibilidad. Lo solucionamos probando cada sensor por separado en la mesa de trabajo hasta asegurarnos de que funcionaba bien antes de juntarlo con el resto. - Sensores con lecturas difíciles de calibrar: La sonda encargada de medir los nutrientes del suelo no entregaba valores numéricos directos de forma exacta. Para resolverlo, decidimos calibrar sus rangos y utilizar sus datos como indicadores de comportamiento y variación relativa para activar alertas y el riego automático oportuno.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Pruebas por etapas para evitar enredos: Al tener que conectar varios componentes al mismo tiempo, decidimos probar y hacer funcionar cada sensor por separado antes de juntar todo en el circuito final. Esto nos permitió identificar fallas de inmediato sin confundir los problemas de un componente con otro. - Manejo de mediciones por tendencias relativas: En lugar de buscar precisión absoluta de instrumental científico con sensores accesibles, ajustamos el sistema para registrar variaciones, umbrales y comportamientos continuos, priorizando la detección de anomalías y la activación oportuna del riego. - Prevención de fallas de conexión: Para evitar perder información cuando la señal de internet falle en el lugar de instalación, programamos la estación para que guarde las mediciones en su propia memoria y las envíe automáticamente en cuanto recupere la señal. - Organización y apoyo constante en equipo: Apoyándonos en las reuniones periódicas y el tablero de tareas, detectamos a tiempo si alguien se atrasa y redistribuimos el apoyo para cumplir las fechas clave sin acumular trabajo para el final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Evalúo el trabajo como muy positivo y ordenado. Hemos avanzado a paso firme con las metas que nos propusimos, logrando que el armado del circuito, la programación y la plataforma web avancen de forma sincronizada sin retrasos importantes. Lo que destaco: - Capacidad resolutiva e investigativa: Buena disposición técnica para depurar librerías, resolver problemas eléctricos en el circuito y adaptar el código sin frustrarnos ante errores iniciales. - Constancia operativa individual: Cumplimiento responsable de las tareas asignadas a cada área técnica, respetando los compromisos asumidos para no frenar el trabajo de los demás. - Capacidad de adaptación técnica: Cuando un componente o sensor dio problemas de conexión o lecturas inestables, no nos frenamos; cambiamos la estrategia y probamos cada pieza por separado en la mesa de trabajo hasta entenderla y hacerla funcionar. Aspectos para mejorar: - Anotar las decisiones técnicas en el momento: Muchas veces encontramos soluciones o ajustamos conexiones durante las reuniones y tardamos unos días en pasarlas al registro formal. Mejorar el hábito de documentar esos acuerdos al instante nos facilitará el trabajo al redactar los informes finales. - Sincronizar con más tiempo la unión de las partes: Como cada uno avanza en su área (unos en el circuito y otros en el software), debemos programar con más margen de tiempo las pruebas donde juntamos todo, para no dejar la integración final muy ajustada a las fechas de entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? - Comportamiento de la batería en días nublados seguidos: Aunque el circuito solar y el sistema de ahorro de energía están calculados en teoría, nos preocupa cómo responderá la autonomía real del equipo ante varios días consecutivos de mal tiempo o baja radiación solar en terreno. - Estabilidad de la señal en exteriores: Al llevar la estación al punto final de instalación, existe la inquietud de cómo afectará la distancia o posibles pérdidas de señal Wi-Fi a la transmisión de datos, por lo que será fundamental asegurar que el guardado temporal en la memoria interna responda bien sin saturarse. - Defensa del margen de error de los sensores: Como son sensores de costo accesible para pequeños productores, nuestra duda es cuál es el mejor enfoque formal para presentar los datos en el informe sin que se interpreten como lecturas milimétricas de laboratorio, sino como un sistema confiable de alerta y monitoreo de tendencias. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Al docente: "Profesor, de cara a la evaluación final y la defensa del proyecto, ¿qué nivel de validación o tolerancia al margen de error se espera para los datos de los sensores de bajo costo, considerando que el objetivo principal es alertar variaciones y automatizar el riego, y no competir con instrumental científico certificado?" - A los pares: "A los grupos que también integran placas físicas o módulos de comunicación con paneles web, ¿cómo estructuraron sus pruebas de desconexión para comprobar que no se pierdan datos cuando la red se cae de imprevisto?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? No consideramos necesario hacer una reasignación total de los roles base, ya que la división entre circuito/hardware, código de la placa, base de datos y diseño de la página web ha funcionado de manera ordenada. Sin embargo, acordamos aplicar apoyo cruzado temporal cuando una etapa demande más carga para no saturar a un solo compañero. ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, consideramos que el desglose de tareas definido en el backlog de Jira cubre de forma completa todas las necesidades del proyecto hasta la entrega final. El plan original contempla todas las fases requeridas desde las pruebas de sensores y la automatización del riego hasta la visualización web y las pruebas en terreno, por lo que no es necesario crear tareas adicionales, sino enfocarnos en ejecutar con rigor las actividades ya planificadas y asignadas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? Evaluamos el trabajo en equipo de forma muy satisfactoria y coordinada. Hemos logrado mantener un ritmo constante de avance semana a semana, con un clima colaborativo donde todos aportan desde sus áreas sin recargar a una sola persona y cumpliendo las metas trazadas en la planificación. ¿Qué aspectos positivos destacan? - Constancia en la comunicación: La disciplina de reunirnos como mínimo una vez por semana (mediante videollamadas por WhatsApp, llamadas por Discord o de forma presencial en las casas de los integrantes) ha evitado dudas y ha mantenido a todo el equipo al día con los avances técnicos. - Compromiso con las clases de los viernes: La asistencia y participación continua en el bloque presencial de 19:00 a 22:30 hrs nos ha servido como un punto de encuentro formal para alinear los acuerdos semanales y revisar el estado general del proyecto frente a las pautas institucionales. - Resolución colaborativa de problemas: Cuando surgen errores en las conexiones físicas o en el software, no trabajamos de forma aislada; el equipo se apoya mutuamente compartiendo pruebas y buscando alternativas prácticas para no frenar el cronograma general. ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Puntualidad en el registro formal: Mejorar el hábito de anotar y actualizar inmediatamente en Jira o en las minutas las decisiones y cambios técnicos que se toman durante las reuniones espontáneas, para no dejar la documentación concentrada solo cerca de las fechas de entrega. - Coordinación de tiempos fuera de clase: Anticipar con mayor margen los horarios de las pruebas conjuntas de integración, considerando la compatibilidad de horarios laborales y académicos de cada integrante.