## Retrospectiva Sprint 2 – Sensores y adquisición de datos

¿Qué salió bien?

Se logró organizar el trabajo relacionado con las funcionalidades de sensado agroambiental, incluyendo la consulta de temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo, nutrientes e información espectral del cultivo. Además, se avanzó en la definición de funcionalidades relacionadas con la adquisición de mediciones y la configuración de niveles de riego.

¿Qué debemos mejorar?

Es necesario mejorar el seguimiento del avance de las historias de usuario, procurando que los estados de Jira reflejen el progreso real. También debemos fortalecer la coordinación entre hardware, firmware, backend y frontend para facilitar la integración de los componentes y evitar retrasos en las tareas dependientes.

¿Qué acciones tomaremos para el próximo Sprint?

- Revisar y actualizar los estados de las historias de usuario en Jira.

- Priorizar la validación de las mediciones obtenidas por los sensores.

- Mejorar la coordinación entre los integrantes del equipo.

- Definir criterios de aceptación verificables antes de cerrar cada historia.

- Avanzar en la integración de los datos con los servicios de comunicación y la plataforma web.

Conclusión

El Sprint 2 permitió avanzar en la organización de las funcionalidades de sensado de AgroSense. Para el siguiente Sprint, el equipo debe enfocarse en mejorar la coordinación, validar los resultados obtenidos y asegurar que las funcionalidades desarrolladas puedan integrarse correctamente con el resto del sistema.