|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance ha sido parcial respecto de los plazos iniciales de la carta Gantt. Hemos logrado definir la arquitectura, adquirir componentes y avanzar en el montaje e integración del prototipo de estación agroambiental. Sin embargo, algunas tareas requirieron más tiempo del previsto. La indicación de incorporar BigQuery obligó a revisar el flujo de datos y sus integraciones. Además, el transformador disponible no fue suficiente y se dañó un relé, lo que implicó revisar la alimentación eléctrica e implementar regulación. Ha facilitado el trabajo la distribución de responsabilidades y el seguimiento de tareas mediante Jira, aunque todavía debemos mejorar la estimación de tiempos y las pruebas de integración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos abordado las dificultades revisando las prioridades y ajustando las tareas en Jira para distinguir los problemas críticos de las mejoras posteriores. Frente a los cambios en el flujo de datos, fue necesario coordinar las decisiones de arquitectura con quienes trabajan en backend y frontend. En el prototipo físico, el equipo revisó las conexiones y la alimentación para corregir las fallas antes de continuar. Mi intención es reforzar el seguimiento de bloqueos, registrar las decisiones y establecer pruebas pequeñas por componente antes de validar el sistema completo. Esto se relaciona con una de las competencias que identifiqué en la Fase 1 como oportunidad de mejora: realizar pruebas formales y documentar sus resultados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, aunque con aspectos por mejorar. He contribuido principalmente a ordenar las actividades, dar seguimiento al avance mediante Jira y coordinar prioridades para que el equipo mantenga una visión compartida del proyecto. También he participado junto a mis compañeros en el armado y resolución de problemas del prototipo. Destaco mi capacidad para organizar tareas y relacionar los requerimientos con entregables concretos, algo que ya reconocía como fortaleza en la Fase 1. Debo mejorar la anticipación de riesgos técnicos, la precisión de las estimaciones y la definición de criterios de aceptación y evidencias de prueba. Quiero involucrarme más en la validación de la integración entre los componentes, porque es un área que me propuse fortalecer.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo delimitar el alcance verificable del MVP considerando los ajustes de arquitectura y las dificultades de hardware. Me gustaría consultar al docente qué evidencias mínimas espera para demostrar el funcionamiento de extremo a extremo: captura de datos, transmisión, almacenamiento, visualización y, cuando corresponda, control de riego. También quisiera confirmar cómo evaluar el avance cuando un cambio técnico justificado modifica actividades y plazos de la carta Gantt. Considero importante definir indicadores y pruebas reproducibles antes de presentar resultados definitivos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que no es necesario cambiar completamente los roles, pero sí ajustar las prioridades y asignar responsables claros a las tareas nuevas. Johan puede continuar liderando backend e integración de datos; Ayleen, frontend y diseño de la plataforma; Kevin, documentación y consolidación de evidencias; y yo, planificación, seguimiento en Jira y control de pendientes. El montaje, las conexiones y las pruebas del prototipo deben mantenerse como trabajo colaborativo, con responsables específicos para cada validación. También debemos incorporar al tablero las tareas derivadas de BigQuery, la regulación eléctrica y las pruebas integrales, con fechas y criterios de término realistas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo hemos demostrado disposición para resolver problemas que no estaban previstos y colaborar en la construcción del prototipo. Destaco que los cuatro hemos participado en el desafío físico y que contamos con responsabilidades diferenciadas para software, organización y documentación. Lo que debemos mejorar es la comunicación temprana de bloqueos, el registro de acuerdos y la visibilidad de avances comprobables entre clases. Para la siguiente etapa necesitamos actualizar la planificación con base en el estado real del MVP y respaldar cada avance con pruebas, capturas, registros o demostraciones. Esto permitirá evaluar el trabajo no solo por las tareas realizadas, sino también por los resultados efectivamente validados.