|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El cumplimiento de la carta Gantt ha sido parcial. Durante esta fase avanzamos en la definición y construcción del MVP de AgroSense y en la integración de sus componentes. En mi caso, me he concentrado en el backend, la comunicación entre servicios y el tratamiento de los datos obtenidos desde los sensores. La distribución de responsabilidades facilitó el trabajo, pero surgieron dependencias técnicas que alteraron los plazos: la incorporación de BigQuery exigió rediseñar el flujo y la integración con el dispositivo estuvo condicionada por problemas de alimentación eléctrica y un relé dañado. Por ello, algunas actividades de validación integral siguen pendientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades he trabajado en revisar las interfaces entre el dispositivo, la recepción de mediciones y su almacenamiento, adaptando el diseño inicial a la arquitectura acordada durante el proyecto. El cambio hacia BigQuery implicó reevaluar componentes previstos en la Fase 1, como PostgreSQL/TimescaleDB, sin perder el objetivo central de contar con datos consultables y trazables. También hemos realizado ajustes al prototipo físico de manera conjunta, incluyendo la regulación de alimentación y el reemplazo o revisión de componentes afectados. Mi siguiente prioridad es estabilizar el flujo de extremo a extremo, registrar errores y ejecutar pruebas reproducibles con datos reales o controlados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi participación como un aporte importante en el análisis técnico, el desarrollo backend y la integración de datos. He podido aplicar fortalezas que identifiqué en la Fase 1: descomponer problemas, estructurar servicios y depurar fallas. Al mismo tiempo, la experiencia ha confirmado áreas que debo fortalecer, especialmente el diseño de casos de prueba, la seguridad, la observabilidad y la documentación de evidencias. Para mejorar mi trabajo necesito registrar con mayor precisión las decisiones de arquitectura, definir criterios verificables de funcionamiento y comunicar antes los bloqueos que puedan afectar al resto del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo delimitar las pruebas necesarias para demostrar que el MVP funciona de forma confiable, considerando el cambio de arquitectura y el tiempo disponible. Me gustaría consultar al docente qué evidencias mínimas espera para validar la recepción, persistencia y consulta de datos, y cómo justificar formalmente la sustitución de tecnologías contempladas al inicio. También considero importante acordar qué métricas de calidad y qué escenario de demostración permiten distinguir un prototipo funcional de una solución todavía en integración.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero apropiado conservar la especialización principal de cada integrante, pero actualizar las actividades pendientes y sus dependencias. Mi responsabilidad seguirá centrada en backend, integración de servicios, almacenamiento y pruebas del flujo de datos. Ayleen continuará con frontend, diseño de la plataforma y apoyo a la arquitectura; Diego con la coordinación y seguimiento en Jira; y Kevin con la documentación y consolidación de evidencias. El ensamblaje, la resolución de problemas físicos y las pruebas integrales deben mantenerse como tareas compartidas, ya que requieren la participación de los cuatro.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha permitido combinar capacidades distintas para abordar un desafío que va más allá de programar una aplicación: construir y conectar un dispositivo físico con una plataforma de datos. Destaco la disposición a resolver conjuntamente los problemas del prototipo y la posibilidad de distribuir responsabilidades por especialidad. Debemos mejorar la anticipación de riesgos, la actualización constante del cronograma y la integración frecuente entre hardware, backend y frontend. También necesitamos registrar de forma más sistemática los avances, errores y resultados de pruebas para que el progreso sea visible y verificable.